|  |  |
| --- | --- |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАНИсполнительный комитет Красноключинского сельского поселенияНижнекамского муниципального района423552, Нижнекамский район, п. Красный Ключ, ул. Садовая, 2 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Түбән Кама муниципаль районыКрасный Ключ авыл жирлегеБашкарма комитеты423552, Түбән Кама районы, Красный Ключ поселогы, Садовая урамы, 2 |
| тел./факс (8555) 45-70-80, электронный адрес: [Krasnoklyuch.sp @tatar.ru](http://Krasnoklyuch.sp%20@tatar.ru/), сайт: www.krasnoklyuchinskoe-sp.ru |

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР**

от 22.02.2023 г. № 04

**О мероприятиях по защите населения и**

**территории Красноключинского сельского**

**поселения Нижнекамского муниципального**

**района Республики Татарстан в период**

**весеннего половодья 2023 года**

 В целях обеспечений сохранности зданий, автодорог, мостов, плотин в период весеннего паводка 2023 года, **постановляю:**

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на 2023 год (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья 2023 года на территории Красноключинского сельского поселения (приложение 2).
3. Установить контроль в поселке Красный Ключ, в н.п. Пробуждение и за другими зонами, где предполагается высокий уровень паводковых вод;

- обеспечить своевременную вывозку из предполагаемых мест затопления всех имеющихся материальных ценностей, а также подготовить необходимые запасы материальных ресурсов для осуществления неотложных мер во время паводка;

- организовать постоянный контроль за выполнением плана мероприятий, обратив особое внимание на проведение неотложных мер, предупреждающих затопление зданий и сооружений, порчу материальных ценностей, а также разрушению гидротехнических сооружений, автомобильных дорог.

1. Проводить предупредительные противопаводковые мероприятия, а также аварийно-спасательные работы при возможном подтоплении, согласно расчетов, сил и средств на выделение транспорта.
2. На период высокого половодья установить круглосуточное дежурство в помещении исполнительного комитета Красноключинского сельского поселения членов противопаводковой комиссии.
3. Оповещение членов противопаводковой комиссии производить по телефону 45-70-77.

И.К.Зайнутдинов

Приложение № 1

к постановлению руководителя

исполнительного комитета

Красноключинского сельского поселения

Нижнекамского муниципального района РТ № 04 от 22.02.2023 г.

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии**

**Красноключинского сельского поселения**

**Нижнекамского муниципального района РТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Фамилия Имя Отчество** | **Должность** **в комиссии** | **Должность, место работы** |
| 1 | Зайнутдинов Ильдус Кирамович | председателькомиссии | Глава Красноключинского сельского поселения |
| 2 | КузьминСергей Прокопьевич | член комиссии | Заместитель руководителя исполнительного комитета Красноключинского сельского поселения |
| 3 | Хаирова Регина Марселевна (по согласованию) | член комиссии | Старшая медсестра Красноключинской врачебной амбулатории |
| 4 | Сорокин Владимир Фарфенович (по согласованию) | член комиссии | Председатель СНТ «Птицевод» |

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ**

**членов противопаводковой комиссии Красноключинского**

**сельского поселения Нижнекамского муниципального района РТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество члена****противопаводковой комиссии** | **Обязанности в комиссии** |
| Зайнутдинов Ильдус Кирамович | непосредственное руководство комиссией |
| Кузьмин Сергей Прокопьевич | ответственный за подготовку выполнения аварийно -спасательных работ во время весеннего паводка |
| Хаирова Регина Марселевна(по согласованию) | ответственная за обеспечение граждан медицинской помощью (в случае необходимости) |
| Сорокин Владимир Фарфенович(по согласованию) | ответственный за работу по круглосуточному наблюдению за паводком |

Приложение № 2

к постановлению руководителя

исполнительного комитета

Красноключинского сельского поселения

Нижнекамского муниципального района РТ

№ 04 от 22.02.2023 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по защите населения и территории Красноключинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в период весеннего половодья 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители** | **Сроки** |
| 1 | Организация функционирования временной наблюдательной сети (гидрологических постов) для контроля за уровнем воды на потенциально опасных водных объектах. | председатель противопаводковой комиссии | по необходимостив период активногополоводья |
| 2 | Организовать первоочередную очистку наиболее подтапливаемых территорий от снега и наледи и проведение работ по отводу талых вод от жилых домов пос. Красный Ключ, н.п. Пробуждение | комиссия, ООО «ПЖКХ Красный Ключ», жители(по согласованию) | до активного паводка |
| 3 | Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем. | противопаводковая комиссии(по согласованию) | до начала и в период половодья  |
| 4 | Уточнение плана эвакуации (отселения) людей, животных и материальных ценностей из зон возможного затопления паводковыми водами. | противопаводковой комиссии(по согласованию) | До 20.03.2023 г. |
| 5 | Закрепить ответственного по контролю за ситуацией в зоне возможного подтопления | пос. Красный Ключ-Кириллов К.В.(по согласованию)н.п. Пробуждение-Новичкова В.А. (по согласованию) | Постоянно впериод весеннего половодья. |
| 6 | Корректировка оперативного плана по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории Красноключинского сельского поселения, организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых для его выполнения. | противопаводковая комиссия(по согласованию) | До 15.03.2023 г. |
| 7 | Проведение подготовительных работ для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в период половодья. | Противопаводковая комиссия(по согласованию) |  |